#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Савдянское сельское поселения»

Администрация Савдянского сельского поселения

###### Постановление

№ 35

15.04.2016									                      х.Савдя

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 06.09.2013 № 73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Савдянского сельского поселения», распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 06.09.2013 № 58 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Савдянского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Савдянское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» за 2015 год согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Савдянского

сельского поселения                                                               В.В.Ситников

Постановление вносит

ведущий специалист по

вопросам муниципального

хозяйства

# Приложение

к постановлению Администрации Савдянского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 15.04.2016  № 35

Отчет

о реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» за 2015 год

1.Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Савдянского сельского поселения 10.10.2013 № 68 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Савдянского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение качества автотранспортного обслуживания населения;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Савдянского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-подсыпка обочин автогрейдером;

- ямочный ремонт 1,077м2;

- уборка мусора вдоль дорог;

- установлено  и отремонтировано 2 дорожных знаков

- осуществлялся строительный контроль.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

2.Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 31.12.2014 № 52 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год».

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Работы по  мероприятию 1.1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Савдянского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие «Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» выполнено на 74,74%, так как средства дорожного фонда поступили не в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

3.Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято

Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.01.2015 года № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2016 году принято

Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.01.2016 года № 6 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог  местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

4.Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 525,0 тыс. руб., израсходовано 425,8 тыс. руб. (81,1 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 126,8 тыс. руб., израсходовано – 126,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 398,2тыс. руб., израсходовано – 299,0 тыс. руб. (75,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» план – 131,9 тыс. руб., фактически расходовано – 131,9 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 126,8 тыс. руб., израсходовано – 126,8 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Савдянского сельского поселения» план составляет 393,2 тыс. руб., фактически расходы составили 293,9 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 100 %; плановый показатель – 100 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 31.12.2014 № 105 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 68». Причина изменений – уточнение параметров программы на 2015-2017 годы.

2. Постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 10.02.2015 № 10 «О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 68». Причина изменений:

–  увеличение бюджетных ассигнований на 5,6252,9 тыс.руб.  в соответствие с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 29.01.2015 № 73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 29.12.2014 № 68  «О бюджете  Савдянского  сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов»:

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2015 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  99,2 тыс.рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Савдянского сельского поселения приведена Таблице № 6 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 3 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (1+ 1+ 1 + 1) / 4 х 100 = 100 %

Так как значение показателя Е = 100 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 425,8 / 525,0 х 100 % = 81,1 %

Так как значение показателя Уэф = 81,1 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как удовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, показатель уровня исполнения финансирования признан удовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Савдянского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Савдянского сельского поселения от 29.12.2015 № 44 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы Савдянского сельского поселения» на 2016 год» утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | процент | - | 0 | 0 | - |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | 0 | 0 | - |
|  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | у.е. | - | 0 | 0 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Были выполнены следующие виды работ: грейдерование и подсыпка дорог Установлены и заменены 2 дорожных знака |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Савдянского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства А.В.Ситников | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Развитие и повышение эффективности системы спасения и эвакуации пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории сельского поселения |  |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.01.2015 года № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели на 2014 год | Администрация Савдянского сельского поселения | до 01.03.2015 | 15.10.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 13.01.2016 года № 6 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели на 2015 год | Администрация Савдянского сельского поселения | до 01.03.2016 | 13.01.2016 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета поселения на указанные цели на 2016 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрацие Савдянского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели» | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели на 2016 год | Администрация Савдянского сельского поселения | до 01.12.2016 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 525,0 | 425,8 |
|  |  | местный бюджет | 398,2 | 299,0 |
|  |  | областной бюджет | 126,8 | 126,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Савдянского сельского поселения» | всего | 131,9 | 131,9 |
|  |  | местный бюджет | 5,1 | 5,1 |
|  |  | областной бюджет | 126,8 | 126,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения » | всего | 131,9 | 131,9 |
|  |  | местный бюджет | 5,1 | 5,1 |
|  |  | областной бюджет | 126,8 | 126,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Савдянского сельского поселения» | всего | 393,2 | 293,9 |
|  |  | местный бюджет | 393,2 | 293,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» | всего | 393,2 | 293,9 |
|  |  | местный бюджет | 393,2 | 293,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Савдянского сельского поселения, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2015 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» | 393,2 | 293,9 | 99,3 | - |
| ВСЕГО: | 393,2 | 293,9 | 99,3 | - |

- Таблица 6

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Савдянского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей |  |  | % |
| Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 126,8 |  |  | 5,1 | 126,8 | 126,8 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |
| ВСЕГО: |  |  | Х |  |  | Х | 126,8 | 126,8 |  | 5,1 |  |  | 5,1 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Савдянского сельского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |