Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

Постановление

№ 6

30.11.2016                                                                                                      х. Савдя

| О внесении изменений в постановление Администрации Савдянского сельского поселения от 01.08.2014 № 64 |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 29.12.2014 № 68  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий и с решением Собрания депутатов Савдянского сельского поселения от 28.12.2015 № 99  «О бюджете Савдянского сельского поселения Заветинского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Савдянского сельского поселения  от 01.08.2014 № 64  «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» позицию ««Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Объем ассигнований бюджета программы 2014 - 2020 годы 2263,1 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 747,6 тыс. рублей;

2015 год – 688,5 тыс. рублей;

2016 год –827,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2031,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 231,7 тыс.рублей».

- 1.2. В разделе 4 программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»  позицию «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы»: изложить в редакции:

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 2263,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

2014 год – 747,6 тыс. рублей;

2015 год – 688,5 тыс. рублей;

2016 год –827,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2031,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 231,7 тыс.рублей.

1.3. В разделе 6 подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

в подразделе 6.1. паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» позицию ««Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

Объем ассигнований бюджета программы 2014 - 2020 годы 2263,1 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 747,6 тыс. рублей;

2015 год – 688,5 тыс. рублей;

2016 год –827,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2031,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 231,7 тыс.рублей.

в подразделе 6.5. паспорта подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» позицию ««Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 2263,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

2014 год – 747,6 тыс. рублей;

2015 год – 688,5тыс. рублей;

2016 год –827,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2031,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 231,7 тыс.рублей».

1.4. Приложение № 1, № 3 к муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» изложить в редакции, согласно  приложению № 1,№3.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Савдянского

сельского поселения                                                               В.В.Ситников

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Приложение № 1

- к Муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

Расходы  бюджета Савдянского сельского поселения Заветинского района на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского сельского поселения» | Всего по муниципальной программе | 951 | – | – | – | 747,6 | 688,5 | 827,0 | – | – | – | – |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Савдянского сельского поселения» | Администрация Савдянского сельского поселения | 951 | – | – | – | 747,6 | 688,5 | 827,0 | – | – | – | – |
| Мероприятие 1.1 | составление сметной документации на проектно-изыскательные работы по объекту строительство водопроводных сетей | Администрация Савдянского сельского поселения | 951 | – | – | – | 35,0 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятие 1.2 | разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Савдянского сельского поселения | 951 | – | – | – | 0,0 | 1,0 | - | – | – | – | – |
| Мероприятие 1.3 | Выполнение работ по ремонту, диагностики скважины на территории Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | 951 | – | – | – | 0,0 | – | 115,3 | – | – | – | – |
| Мероприятие 1.4 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Савдянского сельского поселения | 951 | – | – | – | 712,6 | 687,5 | 711,7 | – | – | – | – |

Приложение № 3                                                                               к Муниципальной программе Савдянского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Савдянского  сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Савдянского сельского поселения»

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Савдянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ПИР) | Администрация Савдянского сельского поселения | 2014-2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 35,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту, диагностики скважины на территории Савдянского сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | 2014-2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,3 |
| 1.3. | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Савдянского сельского поселения | 2014-2020 | областной бюджет | 685,5 | 661,3 | 684,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2031,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 27,1 | 26,2 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 |