Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Савдянское сельское поселение»

Администрация Савдянского сельского поселения

## Распоряжение

№ 30

07.07.2014                                                                                                х.Савдя

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 40 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Савдянского сельского поселения от 10.10.2013 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Савдянского сельского поселения от 14.10.2013 № 40 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» на 2014 год» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Савдянского сельского поселения          		    В.В.Ситников

Распоряжение вносит ведущий специалист

по вопросам муниципального хозяйства

Приложение

к распоряжению Администрации

Савдянского сельского поселения

От 07.07.2014 № 30

ПЛАН

реализации муниципальной программы Савдянского сельского поселения «Благоустройство территории Савдянского сельского поселения» на 2014 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на уличное освещение | Администрация Савдянского сельского поселения | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Весь период | 35,9 | - | - | 35,9 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на озеленение территории сельского поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. | Весь период | 37,5 | - | - | 37,5 | - |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на содержание мест захоронения | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | Весь период | 35,1 | - | - | 35,1 | - |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения | Администрация Савдянского сельского поселения | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке в сельском поселении | Весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Савдянского сельского поселения | Повышение уровня благоустройства территории Савдянского сельского поселения | Весь период | 70,6 | - | - | 70,6 | - |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 194,1 | - | - | 194,1 | - |

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                                                           Е.Н.Дурицкая